|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Carta Proiectului | | |
| Titlul Proiectului: Tech Emporium | | Data: 06.11.2018 |
| Descriere: Magazin online pentru electronice si electrocasnice | | |
| Domeniu | Obiective: Implementarea unui magazin online | Non-Obiective: Nu expunem produse de la alti furnizori | |
| Utilizare: Cumparaturi online | Livrabile: O aplicatie web pentru efectuarea de tranzactii online. | |
| Persoane Implicate | Manager de proiect:  Popescu Sabin-Theodor | Alte persoane:  Andreea Chirila – Traducator  Adrian Falan - Ingrijitor | |
| Echipa:  - Picatureanu Nicusor – Back-end  - Iulian Cioarec – Baze de date  - Andrei Ionescu – Front-end  - Mihaela Jumuga – Quality Assurance |
| Estimari Efort | Data start: 15.11.2018 | | |
| Data sfârșit: 15.03.2019 | | |
| Durata: 4 luni | | |
| Costuri: $450.000 | | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estimari Timp | # | Activitati | | Durata ore/zile |
| 1. | Realizarea documentatiei | | 5 zile |
| 2. | Proiectarea si implementarea bazei de date | | 7 zile |
| 3. | Pagina de admin | | 18 zile |
| 4. | Pagina cu produse | | 7 zile |
| 5. | Panou client | | 15 zile |
| 6. | Sistem feedback cu Serviciu de notificari | | 20 zile |
| 7. | Register si Login | | 12 zile |
| 8. | Cos de cumparaturi | | 15 zile |
| 9. | Serviciu plata online cu cardul | | 7 zile |
| 10. | Testare | | 15 zile |
| Estimari timp/personal/materiale | Resurse | | | |
| Cinci birouri. | | | |
| Cinci calculatoare, zece monitoare. | | | |
| Cinci scaune. | | | |
| Periferice. | | | |
| Intretinere. | | | |
| Licente Windows, Eclipse, Microsoft Project, Microsoft Office. | | | |
| Incapere. | | | |
| Github paid memebership. Slack paid membership. | | | |
| Cinci UPS-uri. | | | |
| Proiector. | | | |
| Unelte | Windows, Eclipse, Visual Studio Code | | | |
| Achizitii/Riscuri | Constrangeri:  -Implementare servicii Rest cu Java Spring Boot  -Singlepage Application  -React.js and Redux | | Achizitii:  -Licente medii de dezvoltare | |
| Aprobari | -Numele aplicatiei  -Tehnologiile  -Termenul de livrare | | | |